Projekt

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE NR …./2016/…..

zawarta w Kolbuszowej w dniu ………pomiędzy:

Gminą Kolbuszowa; ul. Obrońców Pokoju 21; 36 - 100 Kolbuszowa;

reprezentowaną przez Jana Zuba – Burmistrza Kolbuszowej zwaną dalej Zamawiającym

przy kontrasygnacie Skarbnika – Stanisław Zuber

a

zwanym w treści umowy Wykonawcą – o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do Opracowania dokumentacji projektowej Domu pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej.

W zakres rzeczowy wchodzić będą następujące opracowania:

Stronę tytułową i nazwę zadania dostosować do zakresu opracowania projektowego oraz ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) i przepisów związanych.

Dokumentacja powinna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie pozwolenia i oświadczenia wynikające z ww. ustawy i przepisów związanych.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania przedmiotu umowy oraz, że wykona go z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi 
w budownictwie.

§2

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
i uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego,

- sporządzenie projektu zagospodarowania terenu - 5 egz.,

- sporządzenie inwentaryzacji stanu istniejącego i ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku - 4 egz.

- wykonanie badań geologicznych oraz opinii geotechnicznej.

- sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego - 5 egz.,

- zaopiniowanie projektu budowalnego przez rzeczoznawców do spraw: ppoż. i sanitarno-epidemiologicznych,

- sporządzenie kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych,

- uzyskanie decyzji celu publicznego,

- przygotowanie materiałów do uzyskania pozwolenia na budowę,

- przygotowanie projektu wykonawczego – 3 egz.

- wykonanie innych niezbędnych opracowań w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, udzielenia zamówienia i zrealizowania inwestycji  - 3 egz.,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie .ath lub innym pozwalającym na edycję w programie NormaPro,

- wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 2 egz.

- sporządzenie tabeli równoważności (w przypadku użycia w projekcie i kosztorysach nazw własnych i znaków towarowych) – 2 egz.,

- sporządzenie wersji elektronicznej z zapisem na CD lub DVD (w formacie ogólnodostępnym: .pdf, .doc, .dwg) projektu budowlanego, projektu wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów, szczegółowych specyfikacji technicznych i wszelkich uzgodnień),

- wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego + niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur.

Wszystkie dokumenty winny być przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej i papierowej.

- koncepcja  rozwiązań  projektowych wraz z wyceną  przybliżonych kosztów 												do 15.03.2015r.

- karta informacyjna do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych wraz materiałami

do uzyskania decyzji celu publicznego,					do 20.03.2016r.

- pozostałe opracowania w tym prawomocna decyzja pozwolenia na budowę 	do 30.08.2016r.

§3

- Wykonawca oświadcza, że dokumentacja techniczna opracowana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja będzie zawierać wszystkie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikające z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy.

§4

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania niezbędnych uzgodnień dokumentacji będącej przedmiotem opracowania. Ewentualne pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego 
w celu uzyskania przedmiotowych uzgodnień przekazane zostanie na wniosek Wykonawcy.

§5

- Przekazanie do odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

- W razie stwierdzenia przy odbiorze wad lub usterek przekazanej dokumentacji, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji w wyznaczonym terminie.

- O zauważonych wadach dokumentacji w każdym czasie Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady.

§6

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości ……..zł brutto. Słownie zł: ……………….00 /100 zł.

- Podana cena ryczałtowa jest niezmienna do czasu pełnej realizacji umowy, niezależnie od wysokości podatku VAT.

- Rozliczenie za opracowania przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą końcową po przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu i podpisaniu protokołu odbioru.

- Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru dokumentacji potwierdzony przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie płatne na rachunek Wykonawcy nr ……………………………………….terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu.

- W razie nieterminowej zapłaty faktury Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje także obowiązki Wykonawcy o którym mowa w §7.

- W ramach wypłaconego wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązany jest do zmiany projektu, której konieczność wynikła na etapie realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o projekt budowlany.

§7

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dotyczącego nadzoru autorskiego.

- O potrzebie obecności Wykonawcy na budowie Zamawiający powiadomi każdorazowo Wykonawcę z wyprzedzeniem 3 dni.

- Pobyt Wykonawcy na budowie w ramach nadzoru autorskiego odbywać się będzie wyłącznie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.

§8

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do wykorzystywania ich w realizacji, oświadczając, że nie są one ograniczone w zakresie objętym umową, tj. obejmują wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych:

      - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

      - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

      - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§9

Obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru - w wysokości 0.2 % wynagrodzenia ustalonego za te przedmioty odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za  wady - 
w wys. 0.5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za  każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Projektanta - w wys. 10% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Projektantowi kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego innych niż okoliczność, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym - w wys. 10% wynagrodzenia umownego;

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

§10

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  Cywilnego.

§ 11

Zmiany i uzupełnienia urnowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i musza być akceptowane przez obie strony.

§12

Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umowa będą rozpatrywane przez właściwy Sąd.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zmawiającego 
i Wykonawcy.

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………						………..…………………………