Projekt - UMOWA NR ……./……

W dniu ……………………………….r. w Kolbuszowej pomiędzy:

Gminą Kolbuszowa,

adres: 36-100 Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21,

zwaną dalej  „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Jan Zuba  - Burmistrz Kolbuszowej

przy kontrasygnacie Skarbnika – Stanisław Zuber

a

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………..

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: „Remont kwatery żołnierzy WP z 1939 roku w Kolbuszowej”.

§ 2

Przedmiotem zamówienia będzie remont mogiły żołnierzy wojennych na cmentarzu parafialnym Parafii P.W. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, którzy zginęli podczas II wojny światowej, broniąc Kolbuszowej, dnia 9.IX.1939 r.

ZAKRES ROBÓT  OBEJMUJE:

Fundament pomnika

- Skucie  popękanego lastryka wokół pomnika (schodek)

- Rozebranie murku betonowego (ramy betonowej otaczającej pomnik poza schodkiem).

- Odkopanie fundamentu z zewnątrz w celu wykonania izolacji pionowej.

- Odgrzybienie ścian przy pomocy szczotek stalowych.

- Czyszczenie właściwe: mycie wodą pod ciśnieniem; (ciśnienie wody w zakresie 50-140 bar);

- Wyrównanie powierzchni schodka otaczającego pomnik szpachlą do betonu (Betofix-szpachtel).

- Wzmocnienie fundamentu preparatem Kiesol,

- Hydroizolacja fundamentów, schodka (Multi-Baudicht 2K)

- Wykonanie okładziny schodka wokół pomnika z granitu (stopień, policzek, stopień). Granit Strzegom płomieniowany i na poler.

- Obsypanie fundamentu piaskiem do wysokości podbudowy pod kostkę granitową.

GÓRA POMNIKA

- Demontaż elementów metalowych i tablic z napisami.

- Wstępne oczyszczenie powierzchni kamienia na sucho w celu usunięcia luźnych zabrudzeń.

- Usunięcie wszystkich wtórnych napraw w postaci fug, kitów betonowych i zwietrzałych spoin przeżyłowanie spękań.

- Czyszczenie właściwe:

- mycie wodą pod ciśnieniem; (ciśnienie wody w zakresie 50-140 bar);

- doczyszczanie mechaniczne (ręczne) skalpelami, dłutami, kamieniami ściernymi itp. 
z pozostałych nawarstwień powierzchniowych i zabrudzeń;

- Odsolenie obiektu metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska (okłady z wody destylowanej i waty celulozowej)

- Dezynfekcja np. Remmers BFA przeciw glonom

- Wzmocnienie struktury osłabionych i osypujących się partii kamienia hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym na bazie tetraetoksysilanu, np. Remmers KSE 300.

- Iniekcja spękań, łusek i szczelin w kamieniu środkiem konsolidującym (drobne szczeliny dyspersją akrylową Primal AC-33).

- Uzupełnienie ubytków w kamieniu i betonie przy użyciu gotowej szpachli do betonu BETOFIX-SZPACHTEL

- Scalenie kolorystyczne uzupełnień laserunkową farbą krzemoorganiczną, np. Remmers Funcosil HISTORIC LASUR.

- Impregnacja hydrofobowa roztworem żywicy silikonowej np. Remmers Funcosil – BI.

KWATERY

Ustalono następującą kolejność prac przy kwaterach:

- Wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed konserwacją (zdjęcia w kolorze).

- Rozbiórka tablic inskrypcyjnych, krzyży, wazonu.

- Demontaż płyt betonowych obłożonych lastrykiem na koronie kwater.

- Skucie lastryka z boku fundamentu (cokołu).

- Rozbiórka kostki betonowej.

- Odkopanie fundamentu z zewnątrz i wewnątrz w celu wykonania izolacji pionowej.

- Odgrzybianie ścian przy pomocy szczotek stalowych.

- Czyszczenie właściwe: mycie wodą pod ciśnieniem; (ciśnienie wody w zakresie 50-140 bar);

- Wyrównanie powierzchni korony fundamentu oraz boków po skutym lastryku szpachlą do betonu (Betofix-szpachtel).

- Wzmocnienie fundamentu preparatem Kiesol.

- Hydroizolacja fundamentów kwater od zewnatrz i wewnątrz. (Multi-Baudicht 2K).

- Montaż nowych płyt granitowych na koronie fundamentu kwater wykonanych z granitu Strzegom płomieniowany i na poler. Wymiary płyt wg projektu mogiły nr 1,2.

- Montaż nowych płyt granitowych na bokach fundamentu kwater od strony zewnętrznej wykonanych z granitu Strzegom płomieniowany i na poler. Wymiary płyt wg projektu mogiły nr 1,2.

- Remont 8 istniejących tablic inskrypcyjnych wykonanych z granitu polegający na zeszlifowaniu istniejących starych liter wypolerowaniu.

- Wykonanie i montaż nowych klocków pod tablice inskrypcyjne granit szary strzegomski .

- Wykonaniu liternictwa wgłębnego w kolorze czarnym, uwzgledniające zmianę w treści zgodnie z pismem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego S-VI.3110.49.2016.BU z dnia 18.01.2017 polegającej na:

- zmianie daty urodzenia przy nazwisku Niedzielski Józef na 5.10.1909r. (nieprawidłowa 5.X.1875r.)

- zmianie daty urodzenia przy nazwisku Ryzowski Józef na 19.01.1915r. (nieprawidłowa 19.I.1875r.)

- zmianie przy nazwisku Stanisław Dukoczewski na Stanisław Dukaczewski

- zlikwidowaniu stopni wojskowych przy nazwisku Por.Włodzimierz Dolecki 
ur. 6.IV.1914r.

- Wymiana krzyży na krzyże granitowe granit strzegomski-płomieniowany.

- Obsypanie fundamentu piaskiem do wysokości podbudowy pod kostkę granitowe

- Wymiana obrzeży trawnikowych betonowych na granitowe.

- Wykonanie opaski wokół całości pomnika i kwater w kostce granitowej strzegom zgodnie z projektem zagospodarowania

- Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji po wykonawczej.

ELEMENTY METALOWE

- Oczyszczenie elementów odlewów metalowych z patyny poprzez szkiełkowanie 
i zabezpieczenie przed powstawaniem patyny WERNIKSEM

- Oczyszczenie elementów metalowych (kotew) z produktów korozji i zabezpieczenie antykorozyjne farbą Hammerite, ewentualna wymiana skorodowanych kotew na nowe mosiężne lub ze stali niekorodującej.

- Powtórne zamontowanie elementów zdemontowanych oraz ewentualne dodatkowe wzmocnienie mocowania w sposób mechaniczny kotwami ze stali niekorodującej.

PROJEKT ZIELENI MOGIŁY NR 1,2

OPIS

- kwatery zieleń istniejąca

Do chwili obecnej kwatery w okresie letnim wypełnione są nasadzeniami sezonowymi. 
Po sezonie w kwaterach wewnątrz widoczna jest ziemia co szpeci mogiłę.

- kwatery zieleń projektowana

Projektuje się wypełnienie przestrzeni wewnątrz kwater nasadzeniami całorocznymi 
wg projektu zieleni rys. 7.2. Projektuje się agrotkaninę w celu eliminacji chwastów oraz powierzchnia kwater wypełniona będzie grysem granitowym między nasadzeniami.

Projektuje się nasadzenia takie jak:

cis w ilości 20 szt. po 10.szt. na kwaterę

berberys 40 szt. po 20 szt. na kwaterę

jałowiec płożący 20 szt. po 10 szt. na kwaterę

bukszpan wieczniezielony 12 szt. po 6 szt. na kwaterę

lawenda wąskolistna 50 szt. po 25 szt. na kwaterę

§ 3

- Termin wykonania zamówienia: 70 dni od daty podpisania umowy.

- Przez zakończenie robót uznaje się dzień zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót po wykonaniu całości robót objętych zamówieniem.

§ 4

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 5

- Wynagrodzenie Wykonawcy, ustala się w formie ryczałtu, zgodnie z jego ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy za realizację przedmiotu umowy wynosi netto ……………………………  (słownie: ………………………………………………………zł) plus obowiązujący podatek VAT co stanowi brutto: …………………………………zł (słownie:……………………………………………………………).

- Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych 
i uzupełniających, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zlecenie przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów za wynagrodzeniem przy zachowaniu stawek – składników kalkulacyjnych użytych przez niego do wyliczenia wartości robót będących przedmiotem umowy.

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpią okoliczności niezawinione przez Zamawiającego 
i Wykonawcę powodujące konieczność ograniczenia zakresu robót to wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ograniczone do wynagrodzenia przysługującego jedynie za wykonany zakres, ustalonego przy zachowaniu stawek – składników kalkulacyjnych użytych przez niego do wyliczenia wartości robót będących przedmiotem umowy.

§ 6

- Wykonawca przejmie od Zamawiającego plac budowy na podstawie protokołu.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na terenie inwestycji nawet z przyczyn niezawinionych i wynikające z prowadzonej inwestycji.

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą  odszkodowania będą kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a.) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy 
- w wysokości 0.5 % wynagrodzenia ustalonego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia,

b.) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wys. 0.5 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c.) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  -  w wys. 5 % wynagrodzenia umownego.

1.2.  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy kary umowne:

a.) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wys. 5 % wynagrodzenia umownego.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

1.	Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2.	Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

2.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia:

- może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

- może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- może odstąpić  od  umowy  lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3.	Z czynności  odbioru  będzie spisany protokół, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

4.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie trwania tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  -  aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 9

1.	Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

2.	Termin gwarancji wynosi ……………………………. miesiące od daty odbioru.

§ 10

1.	Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu robót.

2.	Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 11

1. Zamawiający może odstąpić od umowy  jeżeli:

1.1. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

1.2. Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn na okres dłuższy niż 30 dni.

1.3. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

1.4. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wystąpienia innych okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 12

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności,  jeżeli:

2.	Zamawiający  odmawia bez istotnej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

3.	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę , iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełniać swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 13

- Wszelkie ewentualne zmiany umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

- Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 
w sytuacji gdy: dokumentacja projektowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty,  Zamawiający dopuszcza „produkty  równoważne”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania  stawiane przez Zamawiającego 
i stanowią  wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych 
i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.

Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających 
z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie.  Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń 
w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 15

Spory wynikłe w trakcie realizacji zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe wraz z ofertą Wykonawcy.

§ 17

Umowę sporządzono w 4-ch egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe

- Oferta wykonawcy

W Y K O N A W C A                                                                             Z A M A W I A J Ą C Y